柳州市安置房建设管理暂行办法

为进一步规范安置房建设和管理行为，及时维护被征收（拆迁）人合法权益，促进征地拆迁工作，统筹安排和盘活市本级安置房及企业的商品房，根据有关法律法规，结合我市当前的实际情况制定本办法。

一、总体原则

本办法中所称的安置房，是指因城市规划建设需要，由财政出资建设或回购，用于被征收（拆迁）人居住、使用的房屋。安置房的建设管理应遵循政府主导、统一规划、合理设计、综合配套、统筹分配的原则。

二、关于安置房项目的确定

（一）城区人民政府（新区管委会）根据辖区内征地拆迁和房屋征收的安置需求，向市自然资源和规划局提出年度安置房项目建设需求。安置房项目建设需求应包括项目建设规模、建设标准、套数、户型、选址建议、建设时限等。

（二）市自然资源和规划局牵头负责，根据年度国有建设用地供应计划和城区人民政府（新区管委会）提出的安置房项目建设需求，按照相对集中、片区安置、合理布局的原则，综合考虑安置房项目周边的路网、水、电、气等公共配套设施，提出安置房项目年度建设计划，经与市发展改革委、住房城乡建设局等部门会审后，报市人民政府批准后实施。

三、关于安置房项目的建设

（一）在通过招拍挂环节取得土地后，安置房项目建设单位与城区人民政府（新区管委会）、市土地交易储备中心共同签订《安置房建设和交付合同》。

（二）安置房项目建设单位根据城区人民政府（新区管委会）的需求，设计完成总体建筑方案后，报市自然资源和规划局、住房城乡建设局等部门审批。

（三）市发展改革委、自然资源和规划局、住房城乡建设局、行政审批局等相关部门要开启“绿色通道”，压缩审批时限，加快安置房项目审批各项手续；安置房项目所在城区人民政府（新区管委会）要按照项目征地拆迁计划优先保障用地，确保净地供应。

（四）安置房项目建设单位要严格按照《安置房建设和交付合同》的约定，科学合理确定施工工期，保质保量按时完成安置房建设。

四、关于安置房项目的交付

（一）安置房项目建设单位在完成安置房项目总体建筑方案审批、出具房屋预测绘报告后，在十个工作日内向市土地交易储备中心提交安置房的楼号、房号、面积、户型和数量等要件。

（二）安置房项目建设单位完成项目竣工验收备案、房产测绘等手续后，在十个工作日内向市土地交易储备中心提出交接申请，市土地交易储备中心按合同办理交接手续。

（三）全市的安置房源纳入市自然资源和规划局建立的安置房管理信息平台，由市土地交易储备中心对全市安置房源进行统一管理。

（四）安置房管理信息平台向各相关单位开放，实现数据互通共享。各城区人民政府（新区管委会）须在使用安置房源后十个工作日内将信息及时录入安置房管理信息平台。

五、关于安置房的回购

（一）根据城市规划建设项目的需要，市土地交易储备中心或城区人民政府（新区管委会）可回购安置房，安置房的回购价格由市自然资源和规划局在地价会审时确定，并经市人民政府批准后在出让公告及竞买文件中明确。

（二）回购价格之外如因特殊原因产生的相关费用，由市自然资源和规划局牵头市财政局、土地交易储备中心制定指导意见。

（三）市土地交易储备中心回购安置房的资金由市财政局专项拨付；城区人民政府（新区管委会）回购安置房的资金列入相应项目征拆成本中。

（四）安置房回购应参照商品房买卖合同签订协议。

六、关于安置房的分配与调剂

（一）安置房的分配。需要使用安置房的城区人民政府（新区管委会）向市自然资源和规划局提出申请，市自然资源和规划局组织市土地交易储备中心、市房屋征收补偿服务中心、城区人民政府（新区管委会）等部门集体研究，按照优先原地回迁、就近安置和优先城区内消化的原则，确定分配方案，报市政府备案。

（二）安置房的调剂。按上述一般分配办法无法满足拆迁安置的需要，为加快被征收（拆迁）人的安置，除柳江区、柳东新区外，市本级其他城区和开发区，需要跨城区调剂安置房或利用商品房作安置房的，由城区人民政府（新区管委会）提出申请，经市自然资源和规划局牵头组织市住房城乡建设局、市房屋征收补偿服务中心、市土地交易储备中心、市不动产登记中心、相关城区人民政府（新区管委会）等研究提出意见，报市人民政府审批。

七、关于安置房的盘活处置

（一）对财政出资建设或已经出资回购的安置房，经安置房项目所在地的城区人民政府确认周边地区近期无安置需求的，可以按以下流程方式依法盘活处置。

由管理安置房的市土地交易储备中心向市自然资源和规划局申请，涉及利用划拨土地建设的安置房，补交土地出让金，同时委托评估机构评估拟处置的安置房的市场价格。市土地交易储备中心根据评估的市场价格，拟定处置方案，报市财政局审核同意后报市人民政府审批。经市人民政府审批后，市土地交易储备中心可以委托第三方机构对市财政出资建设或回购的安置房对外销售或者以“工抵房”方式冲抵工程款，对外销售收入按照规定上缴。

（二）对已经与建设安置房的企业签订《安置房建设和交付合同》，但财政未实际出资回购且未交付的安置房，经安置房项目所在地的城区人民政府确认周边地区近期无安置需求，且经合同参与方协商同意解除回购合同的，由建设安置房企业向市自然资源和规划局申请补交安置房部分的土地出让金。

社会房地产开发企业补交土地出让金后，可以对外销售安置房；建设安置房的国有企业应委托评估机构评估拟处置的安置房的市场价格，根据评估的市场价格拟定处置方案，报市人民政府审批后，可以对外销售或以“工抵房”的方式冲抵工程款。

八、其他

（一）安置房建设单位未按时按量提供安置房信息及安置房源的，由市土地交易储备中心提出，市住房城乡建设局和市行政审批局协助暂停办理涉及房源相关项目的销售、网签等手续。

（二）对原熟化项目和城中村改造项目由开发企业无偿移交给政府的安置房，经安置房所在城区人民政府确认项目或周边地区近期无安置需求的，可以参照市财政已出资回购的安置房盘活处置程序，经市政府审批后，由城区人民政府进行对外销售。

（三）利用国家棚户区改造补助资金建设安置房的企业，在保证棚改安置房面积总量不变且经城区人民政府确认周边地区近期无安置需求的情况下，经市住房城乡建设局审核同意，建设安置房的国有企业应委托评估机构评估拟处置的安置房的市场价格，根据评估的市场价格拟定处置方案，报市政府审批后，可以对外销售或以“工抵房”的方式冲抵工程款。

（四）本办法适用于各城区，柳东新区、阳和工业新区（北部生态新区）范围内的安置房项目建设。

（五）原《关于规范安置房建设管理的暂行办法》（柳政规〔2020〕12号）有效期随文终止。《柳州市安置房建设管理暂行办法》自   年   月  日起施行。